万科企业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对公司截至2008年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票，发行股票数量317,158,261股（面值人民币1元/股），发行价格人民币31.53元/股，募集资金人民币9,999,999,969.33元，扣除发行费用人民币63,398,268.11元，募集资金净额人民币9,936,601,701.22元于2007年8月30日全部汇入了本公司在中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行账号为44201504200059000888的募集资金专项账户，已由深圳南方民和会计师事务所验证并出具深南验字（2007）第155号验资报告。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2008年12月31日，前次募集资金的实际使用情况与本公司增发招股意向书（“招股意向书”）中关于募集资金承诺使用情况比较如下：

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金净额： 993,660 | 已累计使用募集资金总额： 869,048 |
| --- | --- |
|  | 各年度使用募集资金总额： |
| 变更用途的募集资金总额： 0 | 2007年： 667,732 |
| 变更用途的募集资金总额比例： 0 | 2008年： 201,316 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |  |
| 1 | 广州新里程（原科学城H3项目） | 广州新里程（原科学城H3项目） | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 62% |
| 2 | 广州金域蓝湾（原金沙洲项目） | 广州金域蓝湾（原金沙洲项目） | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 37% |
| 3 | 佛山万科城（原南庄项目） | 佛山万科城（原南庄项目） | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 31% |
| 4 | 珠海香洲区珠海宾馆项目 | 珠海香洲区珠海宾馆项目 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 54,280 | 10,720 | 未开工 |
| 5 | 杭州西溪蝶园（原蒋村项目） | 杭州西溪蝶园（原蒋村项目） | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 29% |
| 6 | 杭州余杭区良渚项目 | 杭州余杭区良渚项目 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 31% |
| 7 | 宁波鄞州区金色水岸项目 | 宁波鄞州区金色水岸项目 | 170,000 | 163,660 | 163,660 | 170,000 | 163,660 | 141,757 | 21,903 | 65% |
| 8 | 上海浦东五街坊项目 | 上海浦东五街坊项目 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 54,268 | 65,732 | 未开工 |
| 9 | 上海金色雅筑（原中林项目） | 上海金色雅筑（原中林项目） | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 66,125 | 3,875 | 100% |
| 10 | 南京白下区安品街项目 | 南京白下区安品街项目 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 44,614 | 20,386 | 未开工 |
| 11 | 南京红郡（原黄家圩项目） | 南京红郡（原黄家圩项目） | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,004 | 1,996 | 88% |
|  | 合计 | 1,000,000 | 993,660 | 993,660 | 1,000,000 | 993,660 | 869,048 | 124,612 |  |

三、临时将闲置募集资金补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2008年2月28日经董事会审议通过了《关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据董事会决议，公司使用不超过9.8亿元短期内不使用的公开增发A 股股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2008年8月27日。部分专项募集资金补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常运行。

2008年8月25日，公司已按承诺将9.8 亿元补充流动资金的专项募集资金转回募集资金专用账户。

四、募集资金投资项目实现效益情况

截止2008 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （项目销售净利率） | 最近三年实际效益 （项目已结算销售净利率） | 截止日累计实现效益 （项目销售净利率） | 是否达到预计效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| 1 | 广州新里程（原科学城H3项目） | 不适用 | 9.20% | 不适用 | - | - | - | 注释1 |
| 2 | 广州金域蓝湾（原金沙洲项目） | 不适用 | 13.70% | 不适用 | - | 7.44% | 7.44% | 注释2 |
| 3 | 佛山万科城（原南庄项目） | 不适用 | 17.08% | 不适用 | - | 23.77% | 23.77% | 是 |
| 4 | 珠海香洲区珠海宾馆项目 | 不适用 | 11.73% | 不适用 | - | - | - | 注释3 |
| 5 | 杭州西溪蝶园（原蒋村项目） | 不适用 | 10.12% | 不适用 | - | - | - | 注释4 |
| 6 | 杭州余杭区良渚项目 | 不适用 | 10.29% | 不适用 | 6.63% | 10.67% | 5.17% | 注释5 |
| 7 | 宁波鄞州区金色水岸项目 | 不适用 | 11.42% | 不适用 | - | 14.80% | 14.80% | 是 |
| 8 | 上海浦东五街坊项目 | 不适用 | 10.34% | 不适用 | - | - | - | 注释6 |
| 9 | 上海金色雅筑（原中林项目） | 不适用 | 14.94% | 不适用 | - | 19.51% | 19.51% | 是 |
| 10 | 南京白下区安品街项目 | 不适用 | 12.09% | 不适用 | - | - | - | 注释7 |
| 11 | 南京红郡（原黄家圩项目） | 不适用 | 20.54% | 不适用 | - | 3.71% | 3.71% | 注释8 |

注释1：广州新里程项目于2008年销售，2009年3月首期竣工结算，因受市场波动影响，整体售价降低，预计项目的整体效益不能达到招股意向书的承诺水平。

注释2：广州金域蓝湾项目于2008年竣工结算，首期盈利水平较低；目前，项目整体配套正在逐步完善中，但受房地产市场低迷影响，预计整体效益不能达到招股意向书承诺水平。

注释3：珠海香洲区珠海宾馆项目处于中心城区，受珠海市政府调整中心城区的整体规划影响，未能如期开工，项目整体开发计划将根据进度相应调整。目前正在进行项目规划报建工作，为项目开工积极准备，项目整体效益将达到招股意向书承诺水平。

注释4：杭州西溪蝶园项目于2007年销售， 2009年4月首期竣工结算，预计项目整体效益将达到招股意向书承诺水平。

注释5：杭州余杭区良渚项目为长线项目，首期于2006年竣工结算，项目初期盈利低于项目整体效益水平。目前，项目整体配套正在逐步完善中，预计整体效益将达到招股意向书承诺水平。

注释6：上海五街坊项目因“世博会”政府道路规划调整影响，未能如期开工，目前公司正在制定及深化产品方案，为项目开工积极准备，项目整体开发计划将根据进度相应调整。

注释7：南京安品街项目因受政府老城保护的政策影响，须调整规划指标，影响了项目如期开工和效益水平，目前公司正在进行相关洽谈，为项目尽快开工积极准备，项目整体开发计划将根据进度相应调整。

注释8：南京红郡项目于2008年竣工结算，项目首期盈利水平较低；目前，项目整体配套正在逐步完善中，但受房地产市场低迷影响，预计整体效益不能达到招股意向书承诺水平。

根据目前情况预测，广州新里程项目、广州金域蓝湾项目、南京安品街项目及南京红郡项目的盈利水平不能达到招股意向书的承诺水平；募集资金其他投向项目的收益率均超过收益预测水平，按照加权平均法计算，预计本次募集资金投向项目的整体效益高于招股意向书的收益预测水平。

五、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照

前次募集资金实际使用情况与公司2008年度报告对外信息披露情况对比如下：

前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对照表

单位：万元

| 序号 | 实际投资项目 | 截止2008年12月31日募集资金实际投资金额 | 公司2008年度报告对外信息披露募集资金投资金额 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州新里程（原科学城H3项目） | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 2 | 广州金域蓝湾（原金沙洲项目） | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 3 | 佛山万科城（原南庄项目） | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 4 | 珠海香洲区珠海宾馆项目 | 54,280 | 54,280 | 0 |
| 5 | 杭州西溪蝶园（原蒋村项目） | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 6 | 杭州余杭区良渚项目 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 7 | 宁波鄞州区金色水岸项目 | 141,757 | 141,757 | 0 |
| 8 | 上海浦东五街坊项目 | 54,268 | 54,268 | 0 |
| 9 | 上海金色雅筑（原中林项目） | 66,125 | 66,125 | 0 |
| 10 | 南京白下区安品街项目 | 44,614 | 44,614 | 0 |
| 11 | 南京红郡（原黄家圩项目） | 60,000 | 60,000 | 0 |
|  | 合 | 计 | 869,048 | 869,048 | 0 |

公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、募集资金使用结余情况

截至2008年12月31日，本公司发行A股股票募集资金按照招股意向书已使用人民币869,048万元，剩余募集资金124,612万元，占前次募集资金总额的12.46%。募集资金剩余部分将随项目进展情况逐步投入使用。

万科企业股份有限公司

董事会

2009年8月27日